Tekom zemeljskih del na parc. št. 110/7, 110/4, 114/3, 114/4, 113/1, 113/2, 115/4 k.o. 882 Ravne na Koroškem, mora investitor zaradi vpogleda v zemeljske plasti ter pravočasnega evidentiranja in dokumentiranja arheoloških ostalin zagotoviti arheološko raziskavo ob gradnji in sicer:

    - raziskava poteka na celotnem območju načrtovanih zemeljskih posegov v zvezi z zunanjo ureditvijo ob dvorcu Javornik (iz projekta: odstranitev neustreznih površin in izvedba geodetskih ter geotehničnih raziskav, prestavitev zemeljskih mas in stabilizacija tal, vzpostavitev sistema drenaže in zbiralnikov za meteorne vode, ureditev komunalnih vodov, sanacija in obnova obstoječih podpornih zidov, nivelacije zemljišča, ureditev poti, večje zasaditve, ograje, osvetlitev,..), ki na osnovi priloženega projekta PZI obsega skupno približno 3.200 m2 površine

    - raziskava se prilagodi dejanskemu obsegu ureditveno - zemeljskih del in poteka vzporedno z njimi s stalno prisotno strokovno ekipo (arheolog in tehnika, delavci po potrebi), terminsko in izvedbeno ser sporazumno prilagodi gradbeni izvedbi, obračuna pa po dejansko opravljenih urah,

    - v primeru najdb in pozitivnih arheoloških plasti, ki po obsegu, zahtevnosti ter potrebnem dodatnem času, strokovni ekipi in sredstvom presegajo naravo vzporednih arheoloških  del, bomo gradbena dela na mestu najdbe začasno ustavili in znotraj gradbenega okvira opredelili ustrezne nadaljnje zaščitne arheološke raziskave, ki jih zagotovi lastnik oz. investitor.

Arheološke raziskave morajo potekati v smislu 28. alineje 3. člena ZVKD-1 ter na osnovi 31. in 34. člena ZVKD-1, ki jih opravi ustrezno usposobljen izvajalec v skladu s Pravilnikom o arheoloških raziskavah (Ur. l. RS št. 3/2013, 56/2022). Na podlagi sklenjene pogodbe z izvajalcem arheološke raziskave investitor v skladu z 31. členom ZVKD-1 pridobi soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke dediščine, ki ga izda minister za kulturo. Pridobljeno soglasje ministrstva (po 31. členu ZVKD-1) je pogoj za pričetek arheoloških raziskav.

Pričetek del mora biti predhodno usklajen z izbranim izvajalcem arheološke raziskave in pisno prijavljen Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Maribor vsaj 10 dni prej, da bomo lahko pravočasno zagotovili strokovni nadzor, ki ga zavod izvaja v okviru svoje redne dejavnosti.

Arheološko spremljavo gradbeno – zemeljskih del smo predpisali, ker upravičeno domnevamo, da so na območju posega še ohranjene arheološke ostaline prazgodovinske naselbine in eventualno tudi sledovi srednjeveške organizacije območja, ki lahko bistveno prispevajo k pričevalnosti in celostnemu razumevanju dediščine in ki jim z izvedbo posega grozi nevarnost za poškodovanje ali uničenje. Domnevo utemeljujejo in dokazujejo nedavne izjemne in obsežne  prazgodovinske arheološke ostaline na širšem območju dvorca Javornik, kjer so bile ob gradnji Centra KO-RA, sanaciji vodovoda in plazu DOM ter ureditvi javnih površin vzhodno in južno od dvorca Javornik opravljene obsežne arheološke raziskave - kljub temu, da predhodni arheološki testni pregled s strojnimi jarki ni nakazal prepričljivega arheološkega rezultata.